Название_документа_baad72c0

Отчет по маршрутам документа

## Параметры документа

| Файл | Файл_1475257a |
| --- | --- |
| Комментарий | Комментарий_5118af30 |

- Движение документа

| № | Процесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта | Ведущий инженер Руководитель проекта |  | Выход | Документация по техно-рабочему проектированию | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр |
|  |  |  |  |  | Первичная отчетность – техно-рабочее проектирование | A7.6 Подготовка отчетности |
|  |  |  |  |  | Техно-рабочий проект | A4.2.4.1 Формирование исполнительной документации |
| 2. | A4.2.4.1 Формирование исполнительной документации | Ведущий инженер | В течение пяти рабочих дней. | Вход | Техно-рабочий проект | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта |
| 3. | A4.3.3.3 Формирование итогового расчета исполнения бюджета и распределения маржинального бюджета и внесение их в папку проекта. Внесение папки проекта в реестр | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | Вход | Документация по техно-рабочему проектированию | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта |
|  |  |  |  | Выход | Папка проекта | {Туннель} |
| 4. | A7.6 Подготовка отчетности | Бухгалтерия |  | Вход | Первичная отчетность – осуществление проектных работ | A4.2.2 Техно-рабочее проектирование и анализ проекта |

| № | Процесс | Исполнитель | Требования к срокам | Тип связи с документом | Статус документа (Название стрелки) | Предыдущий/Следующий процесс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A4.2.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта | Ведущий инженер | В течение пяти рабочих дней. | получает входные данные из | Неутвержденный | A4.2.2.2 Утверждение техно-рабочего проекта |
|  |  |  |  |  |  | A4.2.2.4 Утверждение техно-рабочего проекта контролирующими органами |
|  |  |  |  | создает на выходе | Сформированный | A4.2.2.2 Утверждение техно-рабочего проекта |
| 2. | A4.2.2.2 Утверждение техно-рабочего проекта | Руководитель проекта Заказчик Заместитель директора по производству | В течение одного рабочего дня. | изменяет | Неутвержденный | A4.2.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта |
|  |  |  |  |  | Утвержденный | A4.2.2.3 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам |
|  |  |  |  | получает входные данные из | Сформированный | A4.2.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта |
| 3. | A4.2.2.3 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | имеет на выходе |  | A4.2.2.4 Утверждение техно-рабочего проекта контролирующими органами |
|  |  |  |  | получает входные данные из | Утвержденный | A4.2.2.2 Утверждение техно-рабочего проекта |
| 4. | A4.2.2.4 Утверждение техно-рабочего проекта контролирующими органами | Контролирующие органы | Не регламентируются. | изменяет | Неутвержденный | A4.2.2.1 Формирование и анализ техно-рабочего проекта |
|  |  |  |  |  | Утвержденный | A4.2.2.5 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры |
|  |  |  |  |  |  | A4.2.2.8 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта |
|  |  |  |  | получает входные данные из |  | A4.2.2.3 Передача техно-рабочего проекта контролирующим органам |
| 5. | A4.2.2.5 Формирование акта выполненных работ и счета-фактуры | Бухгалтер | В течение одного рабочего дня. | получает входные данные из | Утвержденный | A4.2.2.4 Утверждение техно-рабочего проекта контролирующими органами |
| 6. | A4.2.2.8 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | имеет на выходе | Техно-рабочий проект | A4.2.3.1.1 Поиск субподрядчиков в базе |
|  |  |  |  |  |  | A4.2.3.3.1 Прием площадки. Формирование акта приемки площадки |
|  |  |  |  |  |  | A4.2.3.3.3 Выполнение СМР |
|  |  |  |  | получает входные данные из | Утвержденный | A4.2.2.4 Утверждение техно-рабочего проекта контролирующими органами |
| 7. | A4.2.3.1.1 Поиск субподрядчиков в базе | Руководитель проекта | В течение одного рабочего дня. | получает входные данные из | Техно-рабочий проект | A4.2.2.8 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта |
| 8. | A4.2.3.3.1 Прием площадки. Формирование акта приемки площадки | Заказчик | В соответствии с условиями договора. | получает входные данные из | Техно-рабочий проект | A4.2.2.8 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта |
| 9. | A4.2.3.3.3 Выполнение СМР | Лица, выполняющие СМР | В соответствии с заданием и условиями договора. | получает входные данные из | Техно-рабочий проект | A4.2.2.8 Формирование спецификации. Внесение документации по техно-рабочему проектированию в папку проекта |