|  | УТВЕРЖДАЮ ______________________________ __________________ Фамилия И.О. "____"___________________20__г. |
| --- | --- |

Отчет по проведенному анализу

Отчет

## Анализ № Номер_анализа_b90cab52

| Дата начала анализа | Дата_начала_анализа_c8f86213 |
| --- | --- |
| Дата окончания анализа | Дата_окончания_анализа_e60e5f99 |

#### Несоответствие

| Номер | Номер_4cbb2272 |
| --- | --- |
| Наименование | Название_30f87905 |

#### Последствия

| Последствие |  | Значимость (S) |
| --- | --- | --- |
| Номер | Наименование |  |
| 01 | Снижение удовлетворенности клиентов | 4 |
| 02 | Угроза безопасности потребителя | 10 |

#### Причины несоответствия

| № | Выявленные причины |  |  |  |  | Мероприятие | Фактическая дата внедрения | ПЧР после внедрения | Ответственный за внедрение | Ответственный за контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер | Наименование | Возни- кновение (О) | Обнару- жение (D) | ПЧР |  |  |  |  |  |
| 1. | 021-1 | Указаны не все требования | 5 | 7 | 350 | Усилить контроль проектной документации | 22.03.2013 | 140 | Начальник инженерно-технического отдела Архипов Петр Васильевич | Заместитель директора по производству Воронин Александр Петрович |
| 2. | 011-1 | Низкая квалификация персонала, выполняющего проект | 6 | 3 | 180 | Провести обучение сотрудников |  |  | Начальник отдела кадров Чуркина Варвара Игоревна | Заместитель директора по производству Воронин Александр Петрович |
| 3. | 031-2 | ТМЦ не соответствует требованиям | 8 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |
| 4. | 031-1 | Инструмент не соответствует требованиям | 8 | 1 | 80 |  |  |  |  |  |
| 5. | 041-2 | Несоответствующие условия транспортировки | 5 | 1 | 50 | Разработать инструкцию по правилам транспортирования ТМЦ |  |  | Менеджер по снабжению Сидоркин Василий Викторович | Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич |
| 6. | 041-1 | Несоответствующие условия хранения | 3 | 1 | 30 | Разработать инструкцию по хранению ТМЦ |  |  | Кладовщик Соколова Ольга Ивановна | Начальник отдела снабжения Додонов Юрий Анатольевич |

#### Диаграмма Исикавы